## Slide 1: 4. PROCJENA RIZIKA INVESTICIJSKIH PROJEKATA Planiranje graditeljskih investicija

## Slide 2
Sadržaj izlaganja
RIZIK, POVRAT I KAPITALNO PRORAČUNAVANJE
PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
POLITIKA RESPEKTIRANJA RIZIKA KOD INVESTICIJSKIH PROJEKATA
POSLJEDICE ZAKLJUČAKA NA ODLUKE IZ SFERE KAPITALNIH ULAGANJA

## Slide 3: 1. RIZIK, POVRAT I KAPITALNO PRORAČUNAVANJE
Kapitalna ulaganja - proces dugoročnog angažmana financijskih sredstava u
svrhu zamjene ili proširenja realne imovine poduzeća.
zahtjevaju prethodno planiranje koje obuhvaća niz analiza i procjena alternativnih projekata
Postupak budžetiranja kapitala:
Pronalaženje investicijskih oportuniteta,
Prikupljanje podataka,
Određivanje novčanih tijekova,
Određivanje budžeta kapitala,
Vrednovanje i donošenje odluka,
Analiza izvođenja i prilagođavanja.
Odluke koje su rezultat tog postupka imaju za posljedicu dugoročnu imobilizaciju
novca u imovinske oblike niske likvidnosti, odnosno visokog rizika unovčivosti.

## Slide 4
METODE PROCJENE OPORTUNITETA:
- Metoda otplatnog razdoblja povrata
- Metoda računovodstvene stope povrata
- Meoda interne stope rentabilnosti
- Metoda neto sadašnje vrijednosti
- Metoda indeksne profitabilnosti

## Slide 5
METODE PROCJENE OPORTUNITETA:
Neto sadašnja vrijednost projekta (NPV) je sadašnja vrijednost novčanih tokova koje projekt
generira tijekom investicijskog horizonta umanjena za sadašnju vrijednost investicijskih
ulaganja.

## Slide 6
GOTOVINSKI TIJEKOVI:
Temelj procjene investicijskih prijedloga su gotovinski tijekovi, a ne dobitak jer se
tijekom vijeka projekta svi gotovinski tijekovi izjednačavaju s ukupnim dobitkom.
Novčani tijekovi se ostvaruju na kraju razdoblja (godine), te se u analizu
gotovinskih tijekova uključuju samo marginalni (dodatni) gotovinski tijekovi.
VRSTE GOTOVINSKIH TIJEKOVA:
- Inicijalni gotovinski tijekovi
Gotovinski tijekovi iz poslovanja
Konačni gotovinski tijekovi
Relevantni gotovinski tijekovi
Notes: VRSTE GOTOVINSKIH TIJEKOVA:
- Inicijalni gotovinski tijekovi (inicijalni izdatak, prodajna cijena postojeće imovine i
porezni efekti te prodaje, porezna olakšica, promjene neto radnog kapitala);
Gotovinski tijekovi iz poslovanja (gotovinski prihodi, gotovinski rashodi, negotovinski rashodi);
Konačni gotovinski tijekovi (gotovinski tijekovi od prodaje i porezni efekti prodaje, gotovinski primici na ime povrata neto obrtnog kapitala,gotovinski izdaci vezani sa zatvaranjem projekta);
- Relevantni gotovinski tijekovi (gotovinski tijekovi nakon oporezivanja korigirani za
amortizaciju, gotovinski tijekovi korigirani za rezidualnu vrijednost, oportunitetni
gotovinski tijekovi, prateći efekti).
Kod razmatranja metoda za ocjenu investicijskih projekata pretpostavili smo IZVJESNE GT, odnosno NERIZIČNE PROJEKTE. Primjenom NPV metode, GT nerizičnih projekata mogu se diskontirati nerizičnom kamatnom stopom. Međutim, kod RIZIČNIH GT, potrebno je utvrditi odgovarajuću diskontnu stopu (traženu stopu povrata).

## Slide 7
Primjenom NVP metode, GT nerizičnih projekata mogu se diskontirati nerizičnom
kamatnom stopom, dok je kod RIZIČNIH GT potrebno utvrditi odgovarajuću
diskontnu stopu (traženu stopu povrata).
Kada se poduzeće financira vlastitim kapitalom, diskontna stopa je
jednaka trošku trajnog kapitala, a kad se financira pretežito
zaduživanjem jednaka je ukupnom trošku kapitala (WACC)

## Slide 8
Pod pretpostavkom da se struktura kapitala sastoji od više komponenti
izračunava se trošak iz svih njih. Stoga ponderirani prosječni trošak kapitala
(WACC) predstavlja zbroj ponderiranih troškova pojedinačnih komponenti koje
su sadržane u ukupnom kapitalu.
WACC = wdkd (1-t) +wpkp +wsks
WACC = wiki
∑ wi = 1
wd = ponder duga
wp= ponder prioritetnih dionica
ws = ponder dioničke glavnice
kd = trošak duga
kd (1-t) = trošak duga nakon oporezivanja- stvarni trošak duga
kp = trošak prioritetnih dionica
ks = trošak trajnog kapitala
t = porezna stopa
Notes: Pod pretpostavkom da se struktura kapitala sastoji od više komponenti (dionička glavnica, prioritetne dionice, dug), izračunava se trošak iz svih komponenti ukupnog kapitala. Stoga ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) predstavlja zbroj ponderiranih troškova pojedinačnih komponenti koje su sadržane u ukupnom kapitalu. Izračunava se po obrascu:
WACC = wiki
WACC = wdkd (1-t) +wpkp +wsks
Za računanje pondera preporuča se uzeti pojedine komponente kapitala u ukupnoj strukturi kapitala na temelju tržišne vrijednosti pojedinih komponenti.
Dok je visina troška duga relativno jednostavna jer je trošak definiran visinom kamate zajmodavca, trošak trajnog kapitala ili glavnice ks (a to je tražena stopa povrata dioničara) može se utvrditi na 3 načina:
1. na temelju Gordonovog modela
2. vrednovanjem kapitalne imovine
3. upotrebom pristupa povrata na obveznice
Pod pretpostavkom da djeluje hipoteza efikasnog tržišta, za graničnog investitora vrijedi relacija:
OČEKIVANA STOPA POVRATA = TRAŽENA STOPA POVRATA

## Slide 9
Komponente kapitala
Iznos komponente
Ponder komponente
Trošak komponente
Ponderirani trošak komponente
Obične dionice
1400
46,67%
11
5,13%
Prioritetne dionice
700
23,33%
10
2,33%
Dug
900
30,00%
7
2,10%
3000
100,00%
WACC=
9,56%
WACC primjer

## Slide 10
Trošak trajnog kapitala ili glavnice ks može se utvrditi na 3 načina:
- prvi je na temelju Gordonova modela tj. na temelju pristupa diskontinuiranih gotovinskih tijekova ili modela stalnog rasta
Pod pretpostavkom da djeluje hipoteza efikasnog tržišta vrijedi:
OČEKIVANA STOPA POVRATA = TRAŽENA STOPA POVRATA
1. 1. Gordonov model

## Slide 11
ks=Rf + (Rm – Rf) * βj
ß=1 - sustavni rizik jednak riziku tržišta u cjelini
ß>1 - riziko premija na vrijednosnicu raste više nego
proporcionalno s rastom tržišne riziko premije
ß<1 -manji sustavni rizik od tržišta u cjelini
Rf – stopa povrata bez rizika
Rm – stopa povrata na tržišni portfolio
ßj – mjera sustavnog rizika za dano poduzeće
1.2. Vrednovanje kapitalne imovine (CAPM)

## Slide 12
ks = kd + RP
kd – stopa povrata na obaveznice poduzeća
RP – premija na rizik
Kod primjene ovog pristupa dileme su:
Izbor R
Uključuje li beta ukupni relevantni rizik
Koji tržišni indeks dionica koristiti kod tržišne stope
Upotreba povijesnih podataka u modelu CAPM
Zanemarivanje troškova bankrota
1.3. Upotreba pristupa povrata na obveznice

## Slide 13
Svako ulaganje u određeni projekt izloženo je i određenome stupnju rizika. U postupku procjene menadžment pokušava utvrditi vjerojatnost nastupa gubitka na projektu.
Odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju projekta menadžment će donijeti na osnovi usporedbe procijenjene vjerojatnosti gubitka i unaprijed definirane visine gubitka koju su spremni prihvatiti.
Stupanj izloženosti projekta riziku:
- prihvatljiv – ako je procijenjena vjerojatnost gubitka manja od vrijednosti gubitka koju je menadžment spreman prihvatiti
- neprihvatljiv – ako je procijenjena vjerojatnost gubitka veća od vrijednosti gubitka koju je menadžment spreman prihvatiti
Procjena rizika projekta može se obaviti za jedno razdoblje ili u kontekstu portfelja.
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA

## Slide 14
Za procjenu rizičnosti projekta za jedno razdoblje mogu se koristiti jednostavne metode poput utvrđivanja "z" obilježja i izračuna intervala pouzdanosti.
Kod "z" obilježja menadžera zanima vjerojatnost gubitka na projektu što se može izraziti relacijama:
P (NPV) ≤ 0, što je isto što i P (PI) ≤ 1
P (IRR) < k
NPV – Net Present Value (neto sadašnja vrijednost)
PI – Profitabiliy Index (indeks profitabilnosti)
IRR – Internal Return Rate (interna stopa prinosa)
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.1 Procjena rizika za jedno razdoblje
NPV jednak nuli ili manji od nule označava vjerojatnost da se na investiciju godišnje ostvaruje prinos jednak ili manji od zahtjevanog prinosa, što bi značilo da se ili ostvaruje prinos primjeren riziku ulaganja ili se "uništava" vrijednost za investitore jer zarađuju manje od oportunitetnog troška kapitala (ili možda ne zarađuju ništa). Negativan NPV ne znači nužno da je prinos na investiciju negativan.
PI jednak jedan ili manji pkazuje isto što i NPV jednak nuli ili manji, ali dok je NPV mjera profitabilnosti u apsolutnome iznosu, PI je mjera relativne profitabilnosti i pokazuje koliko se jedinica u terminima sadašnje vrijednosti zarađuje na svaku jedinicu početnog ulaganja.
IRR manji od zahtijevane stope prinosa znači da se na investiciju ostvaruje godišnji prinos manji od zahtjevanog prinosa, odnosno da je NPV projekta negativan (manji od nule).

## Slide 15
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.1 Procjena rizika za jedno razdoblje
Vjerojatnost da NPV projektapadneispodnuleračunamopomoću "z" obilježjajednadžbom:
Koristimosrednjuvrijednostistandardnudevijacijudistribucijevjerojatnostinetosadašnjevrijednosti (NPV). Očekivanuvrijednost NPV računamopoobrascu:
,gdje je
Standardnadevijacija se računajednadžbom:
Axt = mogućitijeknovca
σxt = standardnadevijacijamogućihtijekovanovca

## Slide 16
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.2 Procjena rizika u kontekstu portfelja
Kada postojivišeprojekata, procjenastupnjarizičnostimože se izvršitipoportfeljnompristupu, štopodrazumijevautvrđivanjesrednjevrijednostiistandardnedevijacijedistribucijevjerojatnostimogućihnetosadašnjihvrijednostizacijeli portfolio tihprojekata.
Na realnikonceptmože se primjenitikonceptdiverzifikacije, tj. možemopromatratiprojektekaoportfeljdugotrajneimovine.
m – broj investicija u portfelju
rjk – očekivana korelacija između projekta j i k
σj, σk – standardne devijacije projekata j i k

## Slide 17
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.2 Procjena rizika u kontekstu portfelja
Na osnovi poznavanje srednje vrijednosti neto sadašnje vrijednosti i standardne devijacije, može se izraditi dijagram rasipanja i definirati granica efikasnosti što omogućuje izbor najpovoljnijeg projekta.
Pravila odabira projekta:
- ukoliko su projekti međusobno neovisni → prihvatiti sve projekte sa NPV > 0
- ukoliko su projekti međusobno isključivi → prihvatiti projekt s najvišim NPV-om

## Slide 18
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.2 Procjena rizika u kontekstu portfelja
Primjer međusobno isključivih projekata
Primjer A – različita veličina projekata

## Slide 19
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.2 Procjena rizika u kontekstu portfelja
Primjer međusobno isključivih projekata
Primjer B – Različita dinamika novčanih tokova

## Slide 20
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.2 Procjena rizika u kontekstu portfelja
Primjer međusobno isključivih projekata
Primjer C – različito trajanje projekata

## Slide 21
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.3 Prilagodbe za rizik projekta
Uobičajeni pristupi kod uvažavanja rizičosti projekta uključuju tehnike:
- Prilagodbe diskontne stope – tražene stop povrata (troška kapitala)
- Prilagodba očekivanih novčanih tokova (reduciranje na razinu koja predstavlja sigurne ili minimalne novčane tokove koji se onda mogu diskontirati stopom povrata bez rizika)
- Analiza osjetljivosti (može se provoditi izračunom očekivanih novčanih tokova radi izračuna NPV ili izračunom NPV za različite scenarije gospodarskih aktivnosti)
- Simulacija (sastoji se od procjene distribucije vjerojatnosti za niz varijabli, te uporabom slučajnog izbora varijabli iz svake relevantne distribucije radi dobivanja vjerojatnosti distribucije mogućih NPV usporedbe projekata na temelju NPV i standardne devijacije distribucije
- Prilagodba korporacijskog troška kapitala
Notes: Uobičajeni pristupi kod uvažavanja rizičnosti projekta uključuju sljedeće tehnike:
- PRILAGODBA DISKONTNE STOPE – TRAŽENE STOPE POVRATA (troška kapitala)
- PRILAGODBA OČEKIVANIH GOTOVINSKIH TIJEKOVA – reduciranje na razinu koja predstavlja sigurne ili minimalne gotovinske tijekove koji se onda mogu diskontirati stopom povrata bez rizika
- ANALIZA OSJETLJIVOSTI- ova analiza može se provoditi izračunom očekivanih gotovinskih tijekova radi izračuna NPV ili izračunom NPV za različita scenarija gospodarskih aktivnosti.
- SIMULACIJA- sastoji se u procjeni distribucije vjerojatnosti za niz varijabli relevantnih za GT projekta, te uporabom slučajnog izbora varijabli iz svake relevantne distribucije radi dobivanja vjerojatnosti distribucije mogućih NPV I usporedbe projekata na temelju NPV I standardne devijacije distribucije.
- TEHNIKA PRILAGODBE KORPORACIJSKOG TROŠKA KAPITALA- najčešće korištena tehnika.

## Slide 22
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.3 Prilagodbe za rizik projekta
Izvor rizika | Vjerojatnost nastupa | Aktivnosti prevencije
Ljudski potencijal • neiskustvo • ovisnost o ključnim ljudima • neadekvatna alokacija zadataka | velika | √ Vezanje ključnih ljudi stimulativnim ugovorima za vrijeme trajanja projekta √ Ugovorna klauzula o nekonkurentnosti √ Uplata police životnog osiguranja za ključne ljude √ Uspostava efikasne interne kontrole i nadzora √ Angažiranje eksternih specijaliziranih savjetnika
Tehnološki izvor • kraći od pretpostavljenog vijek iskoristivosti projektnog proizvoda • zastarijevanje proizvoda | srednja | √ Kvalitetna prethodna tehnološka analiza √ Ciljanje dovoljno velikog ili rastućeg tržišta
Marketinški rizik • podbačaj prodaje u odnosu na plan | velika | √ Ishođenje predugovora o prodaji za što veći dio planiranog plasmana (prije samog početka prodaje) √ Mnogi projekti se pokreću kao odgovor na tržišnu potražnju te im je plasman proizvoda u startu osiguran √ Uspostava efikasne prodajne funkcije (promocija proizvoda)
Kvaliteta proizvoda • kvaliteta krajnjeg proizvoda | srednja | √ Testiranje kvalitete proizvoda u ključnim fazama razvoja (Quality Control) √ Ulaganje u usavršavanje proizvoda (R&D funkcija)

## Slide 23
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.3 Prilagodbe za rizik projekta
Izvor rizika | Vjerojatnost nastupa | Aktivnosti prevencije
Fiskalni izvor • kamatni • devalvacijski • inflacija | velika | √ Ugovaranje kredita s fiksnom kamatnom stopom ili ukoliko nije moguće uću u hedging aranžman (kamatni swap) √ Negativne učinke devalvacije, inflacije i kamatnih stopa ugovorno prevaliti na krajnjeg korisnika (ukoliko nam pregovaračka snaga to omogućava)
Financijski rizik • nedostatak financijskih sredstava • nenamjensko korištenje sredstava | srednja | √ Pokretanje projekta vezati uz zatvaranje financijske konstrukcije projekta, obično uz prethofno dogovoren D/E omjer i "pro rata" financiranje √ Uspostaviti neovisni financijski nadzor koji će prethodno odobravati puštanje kreditnih sredstava u skladu s dinamikom projektnih troškova (kapitalnih i operativnih)
Tržište radne snage • manjak adekvatne radne snage • promjene na tržištu rada | velika | √ Vezanje ključnih ljudi stimulativnim ugovorima za vrijeme projekta √ Po potrebi uvesti potrebnu radnu snagu √ U fazi planiranja osigurati dovoljan budžet
Pravni izvor rizika • neispunjavanje ugovora, npr. rizik dobavljača | srednja | √ Izbor kvalitetnih i kredibilnih dobavljača i ostalih partnera √ Ugovaranje penala i ugovornih kazni za nepoštivanje ugovora √ Uzimanje instrumenata osiguranja (garancije, depoziti...)

## Slide 24
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.3 Prilagodbe za rizik projekta
Izvor rizika | Vjerojatnost nastupa | Aktivnosti prevencije
Meteorološki rizik • kašnjenje usred vremenskih (ne)prilika | velika | √ U fazi planiranja osigurati dovoljno vremena √ Inteziviranje radova uvođenjem dodatnih smjena √ Ugovaranje osiguranja od elementarnih nepogoda
Politički rat • eksproprijacija, ratovi, nacionalizacija | mala | √ Ugovaranje police osiguranja kod multilateralnih agencija specijaliziranih za ovu vrstu osiguranja (MIGA i dr.)
Kulturološki izvor • interni i eksterni | mala | √ Odabir projektnog menadžera s adekvatnim iskustvom koji će znati odabrati kvalitetne ljude sklone suradnji √ Pravovremeni protok informacija √ Jasno postavljanje ciljeva projekta
Konkurencija • projekti su alat za poboljšanje vlastite konkurentnosti | velika | √ Odabir strategije koja će na najbolji način ispuniti zadane ciljeve projekta (troškovna strategija, strategija diferencijacije ili ciljanje tržišnih niša)

## Slide 25
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.4 Utvrđivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik
Metoda korporacijskog troška kapitala – WACC
- utvrđuje vrijednosti projekta u slučaju da poduzeće održava približno istu strukturu kapitala, te da ulaže u projekte slične onima koje posjeduje (rizik projekta je jednak riziku tvrtke)
- jedinstvena za kompaniju koja je rijetko podložna promjenama
- točna dok su svi projekti tvrtke jednake razine rizika kao i tekući projekti
- nije pogodna za slučajeve diverzificiranih poduzeća (više proizvoda, više organizacijskih dijelova ili proizvodnih linija)
- može se koristiti za cijelo poduzeće, ako su ispunjene nužne pretpostavke troška kapitala za pojedine dijelove - trošak kapitala postaje cijena alokacije kapitala diverzificiranog poduzeća

## Slide 26
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.4 Utvrđivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik
Diskotna stopa projekta (trošak kapitala) koristi se ukoliko je rizik projekta drugačiji od rizika tvrtke te se računa:
- korigiranjem na bazi procjene menadžmenta, menadžer korigira diskontnu stopu blago naviše (za rizičnije projekte) ili naniže (za manje rizične projekte)
- korigiranjem bete iz modela određivanja cijene kapitala imovine – CAPM, bilo upotrebom prosječne bete industrije kojoj projekt pripada ili kvalitativnom procjenom bete na temelju analize cikličnosti prihoda i poslovne poluge. Beta se korigira naviše za projekte s velikom cikličnošću i visokom poslovnom polugom i obrnuto.

## Slide 27
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.4 Utvrđivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik
Jednadžba CAPM modela korigira se da bi se:
- omogućilo razlikovanje premije za poslovni rizik bez upotrebe financijske poluge
- omogućilo razlikovanje premije za financijski rizik uslijed korištenja financijske poluge
Tako korigirana CAPM jednadžba glasi:
- mjera sustavnog rizika bez upotrebe financijske poluge
D – udio duga u financiranju
E – udio trajnog kapitala
T – stopa poreza na dobitak
- premija za poslovni rizik
- premija za financijski rizik
Ukupna naknada za poslovni i financijski rizik:

## Slide 28
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.4 Utvrđivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik
Ako projekt pripada djelatnosti kojom se tvrtka nije do tada bavila, rizik novog projekta može se uključiti u analizu na način da se:
- koristi beta sličnog poduzeća (objavljena u financijskim časopisima)
- izračunom na temelju podatak o kretanju dionica
Ako je udio duga u izvorima financiranja slične tvrtke znatno drugačiji u odnosu na tvrtku koja poduzima projekt, potrebno je izvršiti prilagodbu, a posljedica je drugačiji trošak kapitala i drugačiji NPV.
Beta slične tvrtke u uvjetima bez upotrebe financijske poluge:
Prilagođena beta za sličnu tvrtku (β*) uz uvjete financiranja koji su planirani za razmatrani projekt:
- omjer duga i trajnog kapitala koji se planira koristit pri financiranju projekta

## Slide 29
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.4 Utvrđivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik
Primjer
Tvrtka ''Tamaris'' treba ocijeniti ulaganje u novu proizvodnu liniju iz djelatnosti kojom se do sada nije bavila. Procjenu isplativosti namjeravaju izvršiti primjenom NPV metode (metoda neto sadašnje vrijednosti) određujući traženu stopu povrata na temelju podataka za kompaniju kojoj pripada nova proizvodna linija tvrtke ''Sana''.
Tvrtka ''Sana'' beta - 1,4
stopa poreza - 40%
nerizična stopa povrata - 12%
očekivani povrat na tržišni portfolio - 18%
Tvrtka ''Tamaris'' dug/kapital - 0,5
trošak zaduživanja - 14%
stopa poreza na dobitak - 40%
investicija u liniju - 2 000 000 kn
očekivani gotovinski tijek ulaganja: 1./2. godina: 600 000 kn
3. god: 800 000 kn
4./5. god: 900 000 kn
6. god: 700 000 kn

## Slide 30
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.4 Utvrđivanje troška kapitala za projekte nehomogene u odnosu na rizik
a) Uz pomoć CAPM-a izračunati potrebnu stopu povrata na investiciju i neto sadašnju vrijednost, te donijeti odluku, ako je financijska poluga i stopa poreza jednaka za slično poduzeće.
Rješenje:
Trošak trajnog kapitala: ks = Rj = 0,12+(0,1 -0,12)1,4 = 0,204 = 20,4%
Trošak duga: kd = 0,14 (0,6) = 0,084 = 8,4%
Prosječni trošak kapitala: WACC = 0,084x(5/15)+0,20x(10/15)=0,03+0,13 = 0,16 = 16,0%
NPV = -2000+(600/1,16)+(600/1,162)+(800/1,163)+(900/1,164)+(900/1,165)+(700/1,166) = 688,54
b) Izračunati neto sadašnju vrijednost i donijeti odluku ako je odnos duga i kapitala u tvrtki ''Sana'' 0,5.
Rješenje:
Beta bez upotrebe financijske poluge:
βju=βj/[D(1-t)/E] = 1,4/[0,5(1-0,4)] = 4,66
Prilagođena beta:
β*=βju[1+D'(1-t)/E'] = 4,66[1+0,5(0,6)] = 6,058
Trošak trajnog kapitala: Rj = 0,12+(0,1-0,12)6,058 = 0,48
Prosječni trošak kapitala: WACC = 0,084(5/15)+0,48(10/15) = 0,03+0,32 = 0,35 = 35%
NPV = -2000+(600/1,35)+(600/1,352)+(800/1,353)+(900/1,354)+(900/1,355)+(700/1,356) = -313,87
Korigiranje bete ima za posljedicu drugačiji trošak kapitala i drugačiju NPV - nižu za 1 002 410 kn.

## Slide 31
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.5 Utvrđivanje tražene stope povrata za dijelove poduzeća
Trošak kapitala može se, uz pretpostavku homogenosti proizvoda, te s obzirom na rizik i istovrsnosti investicijskih prijedloga po sektorima, diferencirati prema:
- linijama upravljanja
- linijama proizvodnje / pružanja usluga
Mnoge kompanije najprije utvrde trošak kapitala po organizacijskim dijelovima, a potom se unutar svakog dijela klasificiraju investicijski prijedlozi u tri ili više grupa, npr:
- prosječno rizični investicijski prijedlozi
- iznadprosječno rizični investicijski prijedlozi
- ispodprosječno rizični investicijski prijedlozi
Notes: Trošak kapitala može se, uz pretpostavku homogenosti proizvoda, te s obzirom na rizik i istovrsnosti investicijskih prijedloga po sektorima, diferencirati prema:
linijama upravljanja,
linijama proizvodnje proizvoda/pružanja usluga.
Mnoge kompanije najprije utvrde trošak kapitala po organizacijskim dijelovima, a potom se unutar svakog dijela klasificiraju investicijski prijedlozi u tri ili više grupa, npr:
prosječno rizični investicijski prijedlozi (glavnina investicijskih prijedloga),WACC (korporacijski trošak kapitala) dijela poduzeća se koristi pri procjeni projekata,
iznadprosječno rizični investicijski prijedlozi, prilagođavanje par postotaka naviše,
ispodprosječno rizični investicijski prijedlozi, prilagođavanje par postotaka naniže (ili korigiranje preko koeficijenata).
Trošak kapitala po dijelovima poduzeća može se utvrditi:
izračunom troška trajnog kapitala na temelju supstituta poduzeća uz eventualna prilagođavanja. Poslijeporezni trošak zaduživanja poduzeća se ispravlja naviše/naniže u slučaju veće/manje zaduženosti dijela u odnosu na cijelo poduzeće. Potom se utvrđuju ponderi (faktori važnosti) pojedinačnih komponenti kapitala.
odabirom uzorkasličnih poduzeća, izračuna se prosječni WACC (korporacijski trošak kapitala) takvog poduzeća, te se potom koristi kao WACC organizacijskog dijela. U slučaju većeg odstupanja strukture kapitala potrebne su korekcije.
Alokacija kapitala između pojedinih dijelova diversificiranih kompanija vrši se upotrebom troška kapitala (odražava temeljni trošak kapitala, obujam kapitalnog proračuna korporacije, te rizičnost i strukturu kapitala pojedinačnog organizacijskog dijela). U praksi se često ne vrši, a posljedica je destimulacija dijelova poduzeća s niskim sustavnim rizikom u korist onih s velikim razvojnim mogućnostima i s velikom rizičnošću.

## Slide 32
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.5 Utvrđivanje tražene stope povrata za dijelove poduzeća
Trošak kapitala može se, uz pretpostavku homogenosti proizvoda, te s obzirom na rizik i istovrsnosti investicijskih prijedloga po sektorima, diferencirati prema:
- linijama upravljanja
- linijama proizvodnje / pružanja usluga

## Slide 33
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.5 Utvrđivanje tražene stope povrata za dijelove poduzeća
Mnoge kompanije najprije utvrde trošak kapitala po organizacijskim dijelovima, a potom se unutar svakog dijela klasificiraju investicijski prijedlozi u tri ili više grupa, npr:
- prosječno rizični investicijski prijedlozi
- iznadprosječno rizični investicijski prijedlozi
- ispodprosječno rizični investicijski prijedlozi

## Slide 34
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.5 Utvrđivanje tražene stope povrata za dijelove poduzeća
Trošak kapitala po dijelovima poduzeća može se utvrditi:
- izračunom troška trajnog kapitala
- odabirom uzorka sličnih poduzeća
Alokacija kapitala između pojedinih dijelova diversificiranih kompanija vrši se upotrebom troška kapitala. U samoj praksi se često ne vrši - posljedica je destimulacija dijelova poduzeća s niskim sustavnim rizikom u korist onih s velikim razvojnim mogućnostima i s velikom rizičnošću.

## Slide 35
2. PROCJENA RIZIČNIJIH PROJEKATA
2.6 Pristup ukupnog umjesto pristupa sustavnog, tržišnog rizika
Pored sustavnog, postaje bitan i nesustavni, korporacijski rizik .
u uvjetima kada ne važe pretpostavke tržišnih modela:
- u slučaju visokih troškova
- izraženih transakcijskih troškova
- nesavršenosti na tržištu kapitala
- u odsustvu tržišnih podataka
Tad se koristi CAPM, koji se prilagođava naviše ili naniže ovisno o tržišnoj nesavršenosti.
U slučaju da se namjeravana kupnja poduzeća ili dijela poduzeća pokaže isplativom, korporacija može ostvariti stabilizaciju zarade i sniženje korporacijskog rizika, pa tako i povećanje cijene dionica.
Notes: Pored sustavnog, postaje bitan i nesustavni, korporacijski rizik kada je važan utjecaj dijela poduzeća na ukupan stupanj rizičnosti poduzeća - u uvjetima kada ne važe pretpostavke tržišnih modela:
- u slučaju visokih troškova,
- izraženih transakcijskih troškova,
- nesavršenosti na tržištu kapitala npr. na temelju povijesnih događaja,
- u odsustvu tržišnih podataka - zemlje u tranziciji i razvoju s nerazvijenim financijskim tržištima, poput Hrvatske.
Koristi se tržišni model određivanja cijene kapitalaimovine - CAPM, a potom se u slučaju većih tržišnih nesavršenosti ova stopa prilagodi naviše ili naniže. U slučaju da se namjeravana kupnja poduzeća ili dijela poduzeća pokaže isplativom, korporacija može ostvariti stabilizaciju zarada i sniženje korporacijskog rizika, pa tako i povećanje cijene dionica.

## Slide 36
3. POLITIKA RESPEKTIRANJA RIZIKA KOD INVESTICIJSKIH PROJEKATA

## Slide 37
  Upotreba različitih metoda analize rizika objašnjava se razlikom:
3.1. Izbor metoda i uključivanje rizika
  u veličini tvrtke
- u ciljevima tvrtke
- u sofisticiranosti menadžmenta
- u obujmu investicijskih ulaganja
- rizičnosti investicijskih ulaganja
- vrste (tipa) investicija
- strateške važnosti investicija

## Slide 38
  1) Metoda računovodstvene stope povratka (ARR)
  - omjer prosječnog neto dobitka i inicijalnog uloga
  2) Metoda otplatnog perioda (PBP)
  - pravilo odlučivanja: -> usvojiti projekt ako je PBP < PBP max
-> kod dva međusobno isključiva projekta, usvojiti
projekt s min PBP
3.2. Jednostavnije metode procjene projekta

## Slide 39
  1) Metoda neto sadašnje vrijednosti (NPV)
  - razlika između koristi i troškova projekta koja povećava bogatstvo
  dioničara
  - respektiranje svih relevantnih informacija i vremenske vrijednosti novca,
  usklađenost s ciljem maksimalizacije bogatstva dioničara
  - pravilo odlučivanja: -> NPV>0 s izvjesnim gotovinskim tijekovima, usvojiti
  projekt
  -> NPV>0 s neizvjesnim gotovinskim tijekovima,
  odbaciti projekt
  -> kod međusobno isključivih projekata usvojiti
  onaj s većom NPV
  -> kod racioniranja kapitala usvojiti projekt s NPV
  max
3.3. Složenije metode za procjenu projekta
Notes: Metoda neto sadašnje vrijednosti – NPV
razlika između koristi i troškova projekta koja povećava bogatstvo dioničara
respektiranje svih relevantnih informacija i vremenske vrijednosti novca
usklađenost sa ciljem maksimalizacije bogatstva dioničara
Pravilo odlučivanja:
NPV > 0 s izvjesnim gotovinskim tijekovima – usvojiti projekt
NPV > 0 s neizvjesnim gotovinskim tijekovima – odbaciti projekt
kod međusobno isključivih projekata usvojiti onaj sa većom NPV
kod racioniranja kapitala usvojiti projekt s NPVmax
Metoda interne stope rentabilnosti – IRR
stopa koja izjednačava sadašnju vrijednost očekivanih izdataka sa sadašnjom vrijednošću očekivanih primitaka.
Metoda indeksne profitabilnosti – IP
omjer sadašnje vrijednosti neto budućih primitaka i inicijalnog uloga.
Primjena sofisticiranih tehnika ne isključu­je potrebu za prosudbom menadžmenta već je ona treba olakšati. Mjerenje rizika vrši se, također, prvenstveno na temelju prosudbe menadžmenta, a rijetko na osnovu formalne analize. Pritom se procijenjeni rizik ugrađuje u rocess investicijskog odlučivanja primarno na temelju skraćenja minimalno prihvatljivog otplatnog perioda za rizičnije projekte.
DCF (Tehnike diskontiranih gotovinskih tijekova) se koriste uglavnom kod velikih tvrtki, posebno NPV (metoda neto sadašnje vrijednosti). Izbor između neformalne i kvantitativne analize pri investicijskom odlučivanju ima vezu sa:
stupnjem neizvjesnosti gotovinskih tijekova projekta,
vrstom projekata,
obujmom ulaganja,
korporacijskom strategijom.
Problemi: Analiza rizika – određivanje raspona ishoda i dodjeljivanje vjerojatnosti
Analiza osjetljivosti – neusporedivost osjetljivosti među čimbenicima (može se uključiti i u jednostavnije metode npr. Metoda otplatnog perioda ili računovodstvena stopa povrata – posebno primjereno za male tvrtke).
- jednostavne i složenije metode procjene dat će jednostranu procjenu efekata projekta ukoliko se propusti uključiti čitav raspon pretpostavki i osloni samo na jednu od njih.

## Slide 40
  2) Metoda interne stope rentabilnosti (IRR)
  - stopa koja izjednačava sadašnju vrijednost očekivanih izdataka sa
  sadašnjom vrijednošću očekivanih primitaka
3.3. Složenije metode za procjenu projekta

## Slide 41
  3) Metoda indeksne profitabilnosti (IP)
  - omjer sadašnje vrijednosti neto budućih primitaka i inicijalnog uloga
  primjena sofisticiranih tehnika ne isključuje potrebu za prosudbom
  menadžmenta, već je treba olakšati
  DCF (Tehnike diskontiranih gotovinskih tijekova) -> uglavnom kod velikih tvrtki, posebno NPV
3.3. Složenije metode za procjenu projekta

## Slide 42
  Izbor između neformalne i kvantitativne analize pri investicijskom
  odlučivanju ima veze sa:
  - stupnjem neizvjesnosti gotovinskih tijekova projekta
  - vrstom projekta
  - obujmom ulaganja
  - korporacijskom strategijom
3.3. Složenije metode za procjenu projekta

## Slide 43
  problemi:
  - analiza rizika -> određivanje raspona rizika i dodjeljivanje vjerojatnosti
  - analiza osjetljivosti -> neusporedivost osjetljivosti među čimbenicima
3.3. Složenije metode za procjenu projekta

## Slide 44
  mali rutinski projekti zamjene
  veliki projekti ekspanzije u nove proizvode (dugoročni projekti s neizvjesnim gotovinskim tijekovima)
3.4. Investicijske odluke prema vrsti ulaganja
Notes: mali, rutinski projekti zamjene, ili
veliki projekti ekspanzije u nove proizvode (dugoročni projekti sa neizvjesnim gotovinskim tijekovima, pa su procjene njihovih gotovinskih tijekova manje pouzdane). Kako se radi o većim ulaganjima nameće se primjena kvantitativne, sofisticirane analize, a moguća je i primjena neke od DCF tehnika u kombinaciji s nekom od drugih metoda (procjena primjenom višestrukih metoda).
Zadatci menadžmenta:
podvrgnuti analizi prosperitetne projekte,
interpretirati dobivene rezultate,
u slučaju upotrebe višestrukih metoda ocjene odlučiti kojoj analizi dati prioritet,
donijeti odluku,
uzeti u obzir da objektivne, kvantitativne metode koriste subjektivno procijenjene veličine kao ulazne elemente, tome treba dodati i ubrzanu dinamiku promjene okružja poduzeća.

## Slide 45
  zadaci menadžmenta:
  podvrgnuti analizi prosperitetne projekte
  - interpretirati dobivene rezultate
  - u slučaju upotrebe višestrukih metoda ocjene odlučiti kojoj analizi dati
  prioritet
  - donijeti odluku
  - uzeti u obzir da kvantitativne metode koriste subjektivno procijenjene
  veličine kao ulazne elemente, tome dodati ubrzanu dinamiku promjene
  okružja poduzeća
3.4. Investicijske odluke prema vrsti ulaganja

## Slide 46
  Organizacijske sposobnosti obuhvaćaju kombinaciju
  ljudskih vještina, organizacijskih procedura i rutina, realne imovine, sustava informacija i poticaja
3.5. Kapitalna ulaganja, korporacijska strategija i konkurentnost
Notes: Empirijska istraživanja konkurentnosti pokazala su da najbolje rezultate imaju tvrtke sa dobrim organizacijskim sposobnostima koje im omogućuju efikasnije korištenje tržišnih prilika. Organizacijske sposobnosti obuhvaćaju kombinaciju ljudskih vještina, organizacijskih procedura I rutina, realne imovine, te sustava informacija I poticaja koji unapređuju oidrance u pojedinim dimenzijama poslovanja.
Proces planiranja kapitalnih ulaganja ima nezamjenjiv doprinos, napose u standardizaciji I kordinaciji u procesu alokacije resursa. Međutim, treba ga dopuniti na način da uključi investicije u sposobnosti.
Investiranje u organizacijske sposobnosti je poput drugih investicija. Radi se, dakle, o alokaciji sredstava u razvoj radi očekivanja naknade u budućnosti.
Problem kod ove vrste investicija nastaje u tvrtkama s hijerarhijskim ili decentraliziranim sustavima financijskog planiranja I kapitalnih proračuna.
Važne korporacijske sposobnosti su:
Eksterne integracije
Interne integracije
Fleksibilnost
Eksperimentiranje
Kanibalizacija
Eksterne integracije predstavljaju sposobnost povezivanja znanja o kupcima s detaljnim inžinjerskim dizajnom o kreiranju I unapređenju proizvoda.
Interna integracija znači da tvrtka ima fleksibilne timove koji surađuju I komuniciraju neovisno u kojem odjelu/grupi rade, imaju zajednički riječnik, koncepte I ciljeve. Ivestiranje u ove sposobnosti smanjuje vrijeme I povećava efikasnost ivesticijskog procesa (razvoj novog proizvoda, izrada prototipa, ekspanzija kapaciteta).
Fleksibilnost ima vrijednost opcije. Uključuje sposobnosti kao što su: proizvodnja širokog oidra proizvoda I brze promjene miksa proizvoda, brzo I efikasno uvođenje novih proizvoda I promjene obujma proizvodnje. Da bi se povećala sposobnost flekisbilnosti npr. U u sferi proizvoda, proizvodni procesi trebaju biti organizirani na modularan način. U sferi procesa treba investirati u procedure I softwear koji omogućuje brze I lake promjene te koji sadrži pravila I nepredviđene situacije.
Sposobnost eksperimentiranja oid rastu efikasnosti I pouzdanosti, a vitalno ju je osigurati u početku rada nove tvornice jer se inače dolazi do uskih grla I zastoja u proizvodnji.
Sposobnost kanibalizacije (razvoja novih proizvoda koji smanjuju prodaju postojećih) traži investiranje u procedure, informacijske sustave, dugotrajnu imovinu I ljudske sposobnosti.
Uloga financija u procesu alokacije je predvidjeti vrijednost važnih korporacijskih investicija I strategijskih inicijativa planiranjem kapitalnih ulaganja. Vrijednost sposobnosti bi trebalo prvesti u gotovinske tijekove radi pravilnog vrednovanja. Sposobnosti povećavaju vrijednost budućih investicija. One mijenjaju set prilika za kompaniju. Kad se investira u sposobnosti rezultat su sposobnosti, sustavi I procedure, tj. Konkurentske prednosti (organizacijska imovina: kvaliteta, brzina, efikasnosti, fleksibilnosti, dodatna unapređenja, inovacije). Tako je u slučaju vanjske integracije rezultat niži rizik proizvoda, dok je kod sposobnosti interne integracije veća učestalost uočavanja prilika. Kad tvrtka ima sposobnost fleksibilnosti ima širi raspon opcija povezanih s danom invsticijom. Ako ima sposobnost eksperimentiranja znači da koristi sustavno unapređenje I snjiženje troškova, dok uz sposobnost kanibalizacije spriječava ulaza drugih na tržište I povećava vrijednost tržišne pozicije tvrtke.

## Slide 47
  važne korporacijske sposobnosti su:
  - eksterne integracije
  - sposobnost povezivanja znanja o kupcima s detaljnim inženjerskim
  znanjem o kreiranju i unaprjeđenju proizvod
  - rezultat je niži rizik proizvoda
  - interne integracije
  - fleksibilni timovi koji surađuju i komuniciraju, neovisno o odjelu u
  kojem rade; zajednički rječnik, koncepti i ciljevi
  - rezultat je veća učestalost uočavanja prilika
3.5. Kapitalna ulaganja, korporacijska strategija i konkurentnost

## Slide 48
  fleksibilnost
  - proizvodnja širokog spektra proizvoda, brzo i efikasno uvođenje novih
  proizvoda i promjena obujma proizvodnje; proizvodni procesi trebaju
  biti organizirani na modularan način
  - rezultat je širi raspon opcija povezanih s danom investicijom
  sposobnost eksperimentiranja
  - rast efikasnosti i pouzdanost, vitalno ju je osigurati u početku rada
  tvornice
  - rezultat je sustavno unaprjeđenje i sniženje troškova
  sposobnost kanibalizacije
  - razvoj novih proizvoda koji smanjuju prodaju postojećih
  - sprječava ulaz drugih na tržište i povećava vrijednost tržišne pozicije
  tvrtke
3.5. Kapitalna ulaganja, korporacijska strategija i konkurentnost

## Slide 49
  - usporediva alternativa za realna ulaganja nije odobravanje kredita po
  stopi bez rizika -> stoga niti oportunitetni trošak/ odgovarajuća diskontna
  stopa za diskontiranje gotovinskih tijekova kod razmatranja investicijskih
  prijedloga ne može biti stopa povrata bez rizika
3.6. Praktični problemi u procjeni kapitalnih ulaganja

## Slide 50
  - poduzeće ne bi trebalo oduzimati ona ulaganja/ investicijske projekte
  čijom realizacijom neće ostvariti stopu povrata veću od stope povrata
  na financijska ulaganja jednakog stupnja rizika
  - poduzeće mora kontinuirano uočavati , definirati i realizirati projekte koji
  ostvaruju natprosječne povrate
  - u primjeni metoda ocjene investicijskih prijedloga treba primijeniti
  odgovarajuću diskontnu stopu povrata (metoda CAMP) da bi ostvarili
  konzistentnost pristupa u praktičnoj primjeni metoda koje se temelje na
  diskontiranju gotovinskih tijekova
  - u uvjetima kada ne djeluju pretpostavke tržišnih modela (CAMP, APT) i
  nesustavni rizik može utjecati na vrijednost poduzeća; tada se koristi pristup
  portfelja investicijskih projekata -> potrebno je utvrditi sve alternativne
  kombinacije razmatranih investicijskih prijedloga te na temelju očekivane
  vrijednosti NPV ili IRR i standardne devijacije vjerojatnosti mogućih NPV(IRR),
  izabrati najpovoljniju kombinaciju
4. POSLJEDICE ZAKLJUČAKA NA ODLUKE IZ SFERE KAPITALNIH ULAGANJA

## Slide 51
  U uvjetima tržišnih nesavršenosti, kada ne vrijede pretpostavke CAMP i APT
  modela, i kada primjena tržišnog modela i principa ukupnog rizika upućuju
  na različite odluke (usvojiti/ odbaciti projekt), preporuča se jedan od dva
  pristupa:
  - ako se radi o poduzeću čije dionice kotiraju na burzi i nalaze se u
  posjedu velikog broja dioničara, a daleko je od nesolventnosti i stečaja
  te se povrati mogu izraziti na tržišnoj osnovi; koristi se tržišni model
  - u suprotnom slučaj, potrebnu stopu povrata treba izračunati polazeći od
  ukupne varijabilnosti projekta
  - kao i kod primjene svih modela, i ovdje je potrebno koristiti zdravu logiku:
  prosudbu stručnjaka, logičko razmišljanje i procjenu rezultata
4. REPERKUSIJE ZAKLJUČAKA NA ODLUKE IZ SFERE KAPITALNIH ULAGANJA

## Slide 52
PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE:
1. Što su kapitalna ulaganja i kako se vrši budžetiranje kapitala?
Kapitalna ulaganja predstavljaju proces dugoročnog angažmana financijskih sredstava u svrhu zamjene
ili proširenja realne imovine poduzeća. Obično se radi o velikim iznosima čijim se ulaganjem dugoročno
determiniraju uvjeti poslovanja poduzeća ali i njegova vrijednost. Stoga svako kapitalno ulaganje zahtjeva
prethodno planiranje koje obuhvaća niz analiza i procjena alternativnih projekata, na osnovi kojih bi se mogao
sagledati stupanj opravdanosti ulaganja u svaki od njih i izvršiti izbor optimalnog.
Budžetiranje kapitala postupak je donošenja dugoročnih investicijskih odluka, a provodi se u više koraka:
- pronalaženje investicijskih oportuniteta,
- prikupljanje podataka,
- određivanje novčanih tijekova,
- određivanje budžeta kapitala,
- vrednovanje i donošenje odluka,
- analiza izvođenja i prilagođavanja
2. Vrste gotovinskih tijekova?
VRSTE GOTOVINSKIH TIJEKOVA:
Inicijalni gotovinski tijekovi (inicijalni izdatak, prodajna cijena postojeće imovine i porezni efekti te prodaje, porezna olakšica,
promjene neto radnog kapitala),
Gotovinski tijekovi iz poslovanja
(gotovinski prihodi, gotovinski rashodi, negotovinski rashodi),
Konačni gotovinski tijekovi
(gotovinski tijekovi od prodaje i porezni efekti prodaje, gotovinski primici na ime povrata neto obrtnog
kapitala,gotovinski izdaci vezani sa zatvaranjem projekta),
Relevantni gotovinski tijekovi (gotovinski tijekovi nakon oporezivanja korigirani za amortizaciju,
gotovinski tijekovi korigirani za rezidualnu vrijednost, oportunitetni gotovinski tijekovi, prateći efekti).

## Slide 53
3. Što je Gordonov model?
Trošak trajnog kapitala se može utvrditi na temelju pristupa diskontiniranih gotovinskih tijekova (DCF),
tj. Primjenom modela konstantnog rasta – GORDONOV MODEL
ks – očekivana stopa povrata dioničara
D1 = D0(1+g) – očekivana capital u t=1
P0 – tekuća cijena dionice
g – očekivana stopa rasta capital
4. Kako se objašnjava upotreba različitih metoda analize rizika ?
Objašnjava se razlikom:
- u veličini tvrtke
- u ciljevima tvrtke,
- u sofisticiranosti menadžmenta,
- u obujmu investicijskih ulaganja,
- rizičnosti investicijskih ulaganja,
- vrste (tipa) investicija,
- strateške važnosti investicija
5. Nabroji metode procjene projekta.
Jednostavnije metode procjene projekta
Metoda računovodstvene stope povrata – ARR
Metoda otplatnog perioda – PBP
Složenije metode za procjenu projekta
Metoda neto sadašnje vrijednosti – NPV
Metoda interne stope rentabilnosti – IRR
Metoda indeksne profitabilnosti – IP

## Slide 54
6. Nabroji važne korporacijske sposobnosti?
- Eksterne integracije
- Interne integracije
- Fleksibilnost
- Eksperimentiranje
Kanibalizacija
7. Koji su praktični problemi u procjeni kapitalnih ulaganja ?
Usporediva alternativa za realna ulaganja nije odobravanje kredita po stopi bez rizika. Stoga niti oportunitetni trošak (odgovarajuća diskontna stopa za diskontiranje gotovinskih tijekova) kod razmatranih investcijskih prijedloga ne može biti stopa povrata bez rizika.
8. Procjena rizika u portfelj kontekstu?
Kada postoji više projekta, procjena stupnja rizičnosti može se izvršiti po tzv. Portfeljnom pristupu, što podrazumijeva utvrđivanje srednje vrijednosti i standardne devijacije distribucije vjerojatnosti mogućih neto sadašnjih vrijednosti za cijeli portfolio tih projekata. Na realni oncept može se primjeniti oncept diversifikacije – promatrati projekte kao portfelj dugotrajne imovine.

## Slide 55
9. Koja su dva pravila odabira projekta kod procjene rizika u portfelj kontekstu?
Ukoliko su projekti međusobno neovisni- prihvatiti sve projekte s NPV > 0
Ukoliko su projekti međusobno isključivi- prihvatiti projekt s najvišim NPV-om
10. Opiši metoda korporacijskih troškova kapitala –wacc
Metoda prilikom koje se utvrđjednost projekta u slucaju da poduzeće odrzava približno istu strukturu kapitala, te da ulaze u projekte slicne onima koje posjeduje. U tom slucaju rizik projekta je jednak riziku tvrtke. Upotrebljavamo je u kompanijama koja je rijetko podložna promjenama. Nije pogodna za slučajeve poduzeća sa vecim brojem proizvoda, više organizacijskih dijelova i proizvodnih linija. Točna je do onog trena dok su svi projekti jednake razine rizika kao i tekući projekti.

## Slide 56
HVALA NA PAŽNJI !